CONVERSION AL EURO DE LA DEUDA PUBLICA

EN CIRCULACION AL COMIENZO DE LA

# TERCERA FASE DE LA UME

En el mes de abril de 1997, el Banco de España difundió un documento de trabajo sobre la redenominación de la deuda negociada en el Mercado de Deuda Pública en anotaciones, como resultado de las reuniones mantenidas en el Grupo de Trabajo sobre dicha materia, constituido por representantes de AEBE, CECA, UNACC y el propio Banco de España.

En dicho documento se establecían, provisionalmente, las principales características del proceso de conversión al euro de la deuda anotada en la Central de Anotaciones del Banco de España, al comienzo de la tercera etapa de la Unión Monetaria Europea, tras valorar las dos alternativas básicas que se presentan en un proceso de tal magnitud: una conversión paulatina, a lo largo de un período de tiempo más o menos largo, durante buena parte del año 1.999; o, por el contrario, una    conversión masiva -tipo "big    bang"- en una única fecha, a comienzos del citado año.

El Grupo de Trabajo se inclinaba claramente por la segunda de las opciones (conversión masiva) y, a partir de la misma, el documento continuaba planteando los diversos problemas que el proceso de redenominación presenta para los distintos participantes en el Mercado de Deuda, así como para sus sistemas de negociación, registro y liquidación, y las decisiones a adoptar a efectos de una eficiente solución de los mismos.

No obstante, se constataba la necesidad de que el Tesoro, en su doble papel de Centro Normativo del Mercado, y principal emisor en el mismo, confirmara alguna de las soluciones apuntadas cuya previa definición condicionaba todo el proceso (plazo de conversión, unidad de redenominación, procedimiento -valor a valor o por saldos individuales- etc.).

Finalmente, en los últimos días del mes de julio de 1997, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, tras las reuniones mantenidas con otros Tesoros Públicos en el ámbito de la Unión Europea, en los que se han tratado los aspectos técnicos del proceso y la homogeneización del mismo, en aras a facilitar dicha tarea a los distintos mercados del área, ha resuelto respecto a las cuestiones planteadas, comunicando al Grupo de Trabajo sus decisiones respecto a la Deuda del Estado y permitiendo la elaboración del presente documento, mucho más preciso que el precedente, en la medida que contiene un proyecto cerrado en la mayor parte de sus puntos, en particular los principios en los que se va a basar el proceso de conversión, los cuales quedarán normativamente respaldados en la legislación que establezca la implantación de la futura moneda única y su utilización como unidad operativa en el Mercado de Deuda Pública en anotaciones, a partir del 1 de enero de 1999.

Con base en la legislación citada en el párrafo anterior, los distintos emisores con deuda negociada en el Mercado de Deuda Pública en anotaciones, en ejercicio de sus respectivas competencias sobre la emisión y gestión de su deuda, deberían disponer la conversión a la nueva unidad de las emisiones registradas en pesetas en la Central de Anotaciones, de modo que la totalidad de la deuda pública negociada en el citado Mercado pueda ser contratada y liquidada en euros, desde el comienzo de la tercera etapa de la Unión Monetaria Europea.

A.	PRINCIPIOS DEL PROCESO DE CONVERSION AL EURO

1.	Se tratará de un proceso global que afectará a la totalidad de las emisiones registradas en la Central de Anotaciones, cuyos emisores hayan dispuesto su conversión a euros, sin que pueda plantearse la opcionalidad del proceso para los titulares de los valores de las citadas emisiones, sean éstos miembros del Mercado o terceros.

2.	El proceso de transformación será masivo y se llevará a cabo en una única fecha, al comienzo de la tercera etapa de la Unión Monetaria Europea (día "D" en lo sucesivo).

3.	El proceso de transformación a euros se efectuará sobre los saldos que mantengan todos los titulares de deuda pública en anotaciones; por tanto, no se llevará a cabo sobre los valores unitarios de cada emisión.

4.	El valor (nominal) unitario de toda la deuda en circulación que se convierta pasará a ser de un céntimo de euro, como resultado de dividir el nominal original en pesetas por el cambio fijo e irrevocable en euros establecido para la peseta, independientemente de los valores unitarios en euros que los emisores establezcan para las nuevas emisiones que lleven a cabo a partir del 1.1.99. Si se emitieran nuevos tramos de referencias redenominadas, la unidad de emisión será también un céntimo de euro. Dicho valor nominal unitario, no impedirá que se alcancen acuerdos tanto para la suscripción como para la negociación en el mercado secundario de una cierta cuantía mínima.

5.	Las características de los valores, a excepción del valor unitario -un céntimo de euro- y de la moneda -euro-, permanecerán invariables (tipo de interés, plazo, fecha de amortización, vencimiento de cupones periódicos, etc.), por lo que a efectos organizativos, la Central de Anotaciones asignará nuevos códigos valor a las emisiones redenominadas, modificando exclusivamente el último dígito de los códigos valor de las emisiones vivas al comienzo del día "D" de la siguiente forma:

-	Los códigos valor cuyo último dígito sea cero, pasarán a tener el 3.

-	Los códigos valor cuyo último dígito sea 1 pasarán a tener el 4.

-	Los códigos valor cuyo último dígito sea 2 pasarán a tener el 5.

Al modificar sólo el último dígito, únicamente significativo para la Central de Anotaciones, el código I.S.I.N. no se vería alterado.

6.	Los procesos de redondeo a que den lugar la transformación se llevarán a cabo siempre al céntimo de euro más próximo; es decir, si el tercer decimal está entre 0 y 4, el redondeo será por defecto, y si dicho tercer decimal se encuentra entre 5 y 9 será por exceso.

7.	En ningún caso se producirán liquidaciones en efectivo como consecuencia del redondeo señalado anteriormente.

8.	La conversión a euros se llevará a cabo exclusivamente sobre saldos a vencimiento -libres o bloqueados- registrados en las cuentas de los miembros del Mercado -Titulares de Cuenta y Entidades Gestoras-.

9.	La limitación anterior no afectará a la operatoria con terceros; por tanto, los miembros del mercado podrán realizar "repos" con sus clientes con fecha de vencimiento posterior al día "D".

10.	Los "repos" citados en el punto anterior serán redenominados necesariamente bajo el principio de continuidad de los contratos; es decir, la entidad contratante liquidará al vencimiento del repo, cuando este se produzca en fechas posteriores al día "D", exactamente el efectivo pactado. El colateral afecto al compromiso de recompra se redenominará en la cuenta de las entidades gestoras, que cubrirá el importe de los "repos" con terceros redenominados, según se describe en el epígrafe c) siguiente.

11.	En el caso de las entidades gestoras, el proceso de redondeo por redenominación se llevará a cabo separadamente sobre el saldo de las cuentas a nombre propio y de las cuentas de terceros, sin compensación alguna de los redondeos que puedan producirse en cada una de las citadas cuentas.

12.	Los emisores con deuda negociada en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, cubrirán el incremento de sus saldos en circulación en dicho Mercado, como consecuencia de la redenominación, en aquellos importes de céntimos de euro necesarios para cubrir el redondeo, tanto de los saldos de las cuentas a nombre propio de los Miembros del Mercado como de los saldos individuales de terceros.

Por contra, cuando el efecto del redondeo de los saldos de terceros genere céntimos de euro a favor de entidades gestoras sin cuenta propia en la Central de Anotaciones (Agencias de Valores y Servicio de Cuentas Directas) o sin saldo en la cuenta propia, la Central de Anotaciones dará de baja ("amortizará") dichos céntimos, de modo que las citadas entidades no presenten saldos por cuenta propia.

B.	ASPECTOS OPERATIVOS PREVIOS

1.	La conversión a euros de la deuda pública, se llevará a cabo exclusivamente sobre los saldos a vencimiento -libres o bloqueados- existentes en las cuentas de los miembros del mercado de deuda -titulares de cuenta y entidades gestoras- a inicio del día "D".

2.	Para alcanzar la situación anterior, los miembros del mercado deberán abstenerse de contratar entre ellos operaciones de venta con pacto de recompra "repos", cuya fecha de retrocesión rebase la del día "D". Esta limitación a la operativa repo entre titulares de cuentas ya se encuentra en vigor, y fue puesta en conocimiento de los miembros del mercado en la Comunicación 7/97 de la Central de Anotaciones, remitida el pasado 9 de julio.

3.	La restricción operativa anterior no regirá para la operatoria con terceros. Por tanto, los miembros del Mercado podrán seguir instrumentando su operatoria con la clientela mediante "repos" con fecha de recompra posterior al día "D". No obstante, las entidades gestoras deberán dar de baja las anotaciones por saldos temporales existentes en su Registro de Terceros con fecha-valor día "D", en la forma que más adelante se señala.

4.	Situación de las operaciones a plazo y simultáneas:

4.1.	Si con antelación a la fecha prevista para la conversión, se determinan los nuevos códigos-valor para los valores expresados en céntimos de euro y su correspondencia con los antiguos denominados en pesetas y, además, se conoce el cambio irrevocable de pesetas/euro, el STMD podrá establecer una fecha, anterior al día "D", a partir de la cual las operaciones de compraventa simple a plazo contratadas entre miembros del mercado, con fecha de ejecución igual o posterior al día "D", deberán ser comunicadas al STMD con todas las características de la operación convertida; es decir, código valor nuevo, nominal en céntimos de euro y efectivo en euros.

4.2.	La misma solución a la descrita en el punto anterior se adoptará para las compraventas simples al contado, cuya fecha de liquidación    sea igual o posterior al día "D" y su contratación se haya producido con anterioridad a esta fecha.

4.3.	En las operaciones dobles simultáneas, como quiera que tienen la consideración de una única operación cuando se comunican al STMD, el criterio respecto a dicha comunicacion vendrá dado por la primera transacción -compraventa inicial-, normalmente al contado.

4.3.1.	Si dicha compraventa inicial se va a ejecutar con anterioridad al día "D", todos los datos de la simultánea -primera y segunda operación- se comunicarán con el código valor antiguo, el nominal en pesetas y los efectivos de ida y de vuelta en pesetas. Si la fecha de ejecución de la operación de vuelta es igual o posterior al día "D", será el Banco de España quien proceda a su conversión a euros en la forma descrita en el punto siguiente.

4.3.2.	En caso contrario; es decir, si la compraventa inicial de la simultánea tiene fecha de ejecución igual o posterior al día "D", todos los datos de la operación se comunicarán al STMD convertidos: con el código-valor nuevo, el nominal en céntimos de euro y los efectivos de ida y de vuelta en euros.

4.4.	Si hubiera operaciones a plazo comunicadas en pesetas al STMD, en fechas anteriores al día "D", y pendientes de ejecución en la citada fecha, el Banco de España procederá a convertirlas a euros. Igualmente actuará con las operaciones de "vuelta" de las simultáneas descritas en el punto 4.3.1. anterior. Esta conversión se realizará aplicando el cambio peseta/euro a los nominales pendientes de ejecución y redondeando en la forma prevista en el principio 6 anterior; igualmente se aplicará el cambio a los efectivos pendientes de liquidación, para que queden expresados en euros con dos decimales.

5.	Deberá modificarse la definición de los campos de efectivo de la aplicación que gestiona la Central de Anotaciones, para que admita el tratamiento de céntimos. Esta modificación va a afectar a todas las pantallas y listados que incluyan información sobre efectivo de operaciones, ya sean éstas entre miembros o con terceros, así como a los campos de efectivo de la cinta semanal de las entidades gestoras.

6.	Para simplificar los procesos de conversión de la Deuda Pública, la Central de Anotaciones no realizará operaciones de bloqueo o desbloqueo con fecha-valor del día "D". Igualmente debería evitarse que coincidan en este día pagos de cupón, emisiones o amortizaciones.

C.	EL PROCESO DE "REDENOMINACION"

1.	En la tarde del día "D-1", concluidos los procesos de cierre de dicha fecha valor, se iniciarán los procesos valor día "D" con el vencimiento de todos los "repos" concertados por los miembros del mercado por cuenta propia con fecha de retrocesión día "D". En la medida que no existirán "repos" vivos a fechas posteriores, en virtud de la restricción citada anteriormente en el apartado B.2, tras el vencimiento y liquidación de dichos vencimientos, todas las cuentas propias en la Central de Anotaciones presentarán saldos a vencimiento exclusivamente -libres o bloqueados-.

2.	Simultáneamente, la Central de Anotaciones hará vencer todos los saldos de terceros afectos por compromisos de recompra, sea cual sea la fecha de vencimiento de dichos compromisos. Como consecuencia de dicho vencimiento masivo y automático, con su consiguiente asiento en las cuentas propias de las entidades gestoras, las cuentas de terceros de estas últimas presentarán exclusivamente saldos a vencimiento -asimismo libres o bloqueados-, adquiridos mediante suscripción o compra -simple o simultánea-.

3.	A continuación, se traspasarán a las cuentas propias de las entidades gestoras, en la forma señalada en el punto 4.1 siguiente, los saldos a vencimiento de las cuentas de terceros resultantes de la operatoria anterior, con lo cual la totalidad de la deuda registrada en la Central de Anotaciones, a comienzo de la fecha valor día "D", se encontrará asentada en las cuentas propias de los miembros del Mercado -Titulares de Cuenta y Entidades Gestoras- en forma de saldos a vencimiento.

4.	Con las cuentas de valores en esta situación se llevará a cabo el proceso de conversión al euro ("redenominación"):

4.1.	Para cada código valor se sumarán los saldos libres y bloqueados de las cuentas propias y de terceros.

4.2.	El importe nominal resultante de la suma anterior se dividirá por el tipo de cambio y se redondeará a la unidad de céntimo de euro más próximo. La operación de redondeo, que como máximo podrá suponer cinco milésimas de euro, no dará lugar a liquidación de efectivos.

4.3.	Se cancelarán los saldos de las cuentas de valores denominadas en pesetas y se abonarán los importes nominales redenominados, calculados de la forma descrita en el punto anterior, en las cuentas de valores a nombre propio representativas de los valores denominados en euros -con nuevos códigos valor-.

5.	La Central de Anotaciones lleva registrados los saldos bloqueados por cuenta propia y de terceros de manera individual. Por este motivo, podrán redenominarse los importes bloqueados y generar, de manera automática, los bloqueos en los nuevos códigos valor expresados en céntimos de euro.

Para ello, la Central de Anotaciones operará con el nominal afectado en cada certificado de inmovilización, dividiéndolo por el convertidor y redondeándolo a la unidad de céntimo de euro más próxima. A continuación, generará automáticamente las nuevas órdenes de bloqueo por los importes nominales en céntimos de euro calculados para los nuevos códigos valor.

6.	Los bloqueos generados en los nuevos códigos valor denominados en euros llevarán el mismo número de certificado de inmovilización que los expedidos con los códigos valor expresados en pesetas. En principio, no se    emitirán nuevos certificados de inmovilización.

7.	Igualmente, y de forma paralela al proceso de redenominación de la Central de Anotaciones, el STMD convertirá de forma automática las operaciones a plazo o simultáneas contratadas entre titulares de cuentas antes del día "D", y cuyo vencimiento sea igual o posterior a dicho día.

Para ello, en cada operación cambiará el código valor por el correspondiente denominado en euros, dividirá el nominal en pesetas por el convertidor y redondeará a la unidad de céntimo de euro más próxima. De igual forma se procederá a convertir el efectivo de estas operaciones para que quede expresado en euros.

Este proceso se efectuará también en las operaciones a plazo o simultáneas contratadas con terceros que se comunican al STMD a efectos informativos.

8.	A partir de este momento, las cuentas propias de las entidades, titulares o gestoras, quedarán con los saldos de valores expresados en céntimos de euro, calculados en la forma detallada en los apartados anteriores. Las entidades gestoras deberán iniciar la comunicación del perfil de su cuenta de terceros por los saldos vivos al día "D". Esta comunicación dará lugar a los correspondientes adeudos en su cuenta propia.

En esta sesión, y con carácter excepcional, la comunicación de las variaciones de las cuentas de terceros recogerán exclusivamente los movimientos relativos a los registros de terceros vivos el día "D"    -repo o a vencimiento- que han sido redenominados; es decir, sin incluir las operaciones nuevas valor día "D" que serán comunicadas en la forma descrita en el punto siguiente. Deberá tenerse en cuenta que las variaciones a vencimiento de cada cuenta de terceros tienen que incluir los importes nominales de los registros por bloqueo redenominados, ya que la Central de Anotaciones sólo va a generar las nuevas órdenes de bloqueo.

Una vez recibidas las variaciones de la cuenta de terceros, definidas en el párrafo anterior, la Central de Anotaciones comprobará qué cuentas de valores propias y qué entidades sin cuenta propia -Agencias de Valores- presentan desajustes positivos o negativos como consecuencia de la conversión de sus saldos de terceros. A continuación se emitirán o amortizarán los céntimos necesarios para cancelar dichos desajustes.

9.	Con carácter excepcional, los movimientos de las cuentas de terceros provocadas por las nuevas operaciones de fecha-valor "D", se comunicarán en este día a través del proceso de operaciones de terceros valor día. Dado el carácter de excepcionalidad de esta sesión en el día "D", se autorizará la comunicación de las operaciones agrupadas por vencimientos, así como la inclusión en dichas variaciones de operaciones menores del mínimo establecido en el STMD (actualmente 50 millones de pesetas).

10.	Como consecuencia de efectuarse la conversión a euros de los nominales en pesetas por el procedimiento de redondeo a la unidad de céntimo de euro más próxima, pueden presentarse desajustes entre el saldo global convertido en la cuenta propia de cada entidad gestora y las operaciones de terceros convertidas que formaban parte de dicho saldo global. De igual manera, la conversión de las operaciones entre miembros del Mercado pendientes de liquidación, a plazo o simultáneas, pueden provocar en el día pactado para su ejecución situaciones de exceso o escasez de saldo en las cuentas para hacer frente a los vencimientos. Aunque estos desajustes se materializarían en importes muy pequeños -céntimos de euro de deuda-, el elevado número de descubiertos que pueden provocar en las liquidaciones de la Central de Anotaciones aconsejan que se prevean sus consecuencias y los posibles métodos para minimizarlas.

10.1.	En primer lugar se trata de los desajustes provocados por la conversión de los saldos de terceros de las entidades gestoras, que pueden ocasionar diferencias de céntimos de euro, positivas o negativas en las cuentas propias de estas entidades. Como se ha dicho en el apartado C.4 anterior, la Central de Anotaciones va a realizar una sola operación de conversión, por entidad y código-valor, sobre el saldo global de las cuenta propia y de terceros. La operación de conversión dará lugar a un nuevo saldo de deuda expresado en céntimos de euro que será anotado en la cuenta propia de cada entidad. A continuación, la entidad deberá realizar la conversión de los saldos de deuda anotados en su Registro de Terceros, redondeando a la unidad de céntimo de euro más próxima cada una de las anotaciones. La suma de estas anotaciones convertidas conformarán los traspasos a la cuenta de terceros, que al adeudarse en la cuenta propia darán lugar a desajustes positivos o negativos de céntimos de euro.

Para eliminar dichos desajustes, la Central de Anotaciones calculará el importe que habría resultado de redenominar y redondear a céntimos de euro exclusivamente el saldo de las cuentas propias; a continuación, se comparará este importe con el saldo real que presentan dichas cuentas después de asentar los movimientos hacia las cuentas de terceros. Las diferencias positivas o negativas, que corresponderán a los desajustes por la redenominación de terceros, se eliminarán mediante el adeudo o abono, respectivamente, de los céntimos de euro necesarios en cada cuenta propia.

10.2.	Una situación similar presentan las entidades gestoras que por ser Agencias de Valores -igual que Banco de España Cuentas Directas-, no disponen de cuenta propia que soporte los desajustes del redondeo. En estos casos, siguiendo el criterio del punto anterior, se efectuará una compensación de los desajustes positivos y negativos mediante el adeudo o abono, respectivamente, de los céntimos de euro necesarios para cancelarlo.

10.3.	En ningún caso, como resultado de las emisiones/amortizaciones necesarias para atender los ajustes descritos en los apartados 10.1 y 10.2 anteriores, podrán producirse compensaciones entre códigos valor distintos.

11.	Otra consecuencia de los redondeos es la referida a los posibles descubiertos provocados por la conversión de las operaciones a plazo o simultáneas pendientes de vencimiento. En esta ocasión, los desajustes, que se pondrán de manifiesto en las fechas previstas para la liquidación de las operaciones, tendrán que ser soportados por los saldos de las cuentas propias. El Banco de España promoverá entre los miembros del Mercado de Deuda un acuerdo general que resuelva dichas incidencias (bien mediante la aportación de los céntimos necesarios, en forma parecida al vigente procedimiento de provisión de valores, bien mediante una renuncia general de los operadores a reclamar un céntimo de euro a su contrapartida, en los casos en que el redondeo les resulte favorable).

D.	EL PROCESO DE REDENOMINACION EN EL REGISTRO DE TERCEROS

1.	La primera anotación que llevarán a cabo las entidades gestoras en su Registro de Terceros, con fecha-valor "D", será la baja automática por las operaciones "repo" contratadas con terceros que vencen en ese día.

2.	Una vez anotadas dichas bajas, todos los registros vivos que figuren en el Registro de Terceros sólo podrán ser de alguno de los tipos siguientes:

2.1.	Saldos disponibles temporalmente por operaciones "repo" con fecha de vencimiento posterior al día "D".

2.2.	Saldos disponibles hasta la amortización -a vencimiento- por operaciones de suscripción y compraventa simple o simultánea.

2.3.	Saldos inmovilizados en la Central de Anotaciones.

3.	Las entidades gestoras procederán a anotar bajas por redenominación a todos los registros vivos detallados en el punto anterior, mediante el código especial de operación de baja 51.

4.	Dicho código de operación de baja por redenominación tendrá las características siguientes:

4.1.	Fecha-valor y fecha de contratación igual al día "D".

4.2.	Nominal de baja, en pesetas, igual al nominal del alta que se está cancelando.

4.3.	Efectivo de baja, en pesetas, igual al nominal de baja.

NO SERA NECESARIO COMUNICAR EN LA CINTA SEMANAL ESTAS OPERACIONES DE BAJA POR REDENOMINACION.

5.	Simultáneamente, por cada uno de los registros vivos dados de baja, se anotarán altas por redenominación en los nuevos códigos valor expresados en euros, con el código especial de operación de alta 51, y fecha-valor igual al día "D".

6.	El contenido de los registros de alta por redenominación se obtendrá de acuerdo con las reglas siguientes:

6.1.	Altas procedentes de operaciones "repo" vivas.

-	Nominal, en céntimos de euro, obtenido al dividir el nominal en pesetas del alta original por el convertidor y redondeado a la unidad de céntimo de euro más próxima (principio 6).

-	Efectivo del alta, en euros, equivalente al efectivo en pesetas del alta original, obtenido al dividir éste por el convertidor peseta/euro.

-	Fecha de recompra y, en su caso, tipo de interés iguales a los del alta original.

-	Efectivo de recompra, en euros, equivalente al efectivo de recompra del alta original, calculado igual que el efectivo anterior.

6.2.	Altas procedentes de operaciones que generan saldos a vencimiento, libres o bloqueados.

-	Nominal, en céntimos de euro, obtenido al dividir el nominal en pesetas del alta original por el convertidor y redondeado a la unidad de céntimo de euro más próxima.

-	Efectivo del alta, en euros, equivalente al efectivo en pesetas del alta original, obtenido al dividir éste por el convertidor pesetas/euro.

7.	Las operaciones de alta señaladas en el punto anterior (a vencimiento) serán justificadas mediante la expedición del oportuno resguardo con las nuevas características de la deuda redenominada (nominal en céntimos de euro).

8.	Una vez anotadas en el Registro de Terceros las altas por redenominación, se procederá a efectuar las anotaciones de baja y alta por inmovilización, en la forma habitual, de aquellos registros en céntimos de euro que procedan de registros en pesetas que estuvieran inmovilizados en la Central de Anotaciones antes del día "D".

9.	A partir de este momento, las entidades gestoras podrán iniciar la anotación de las nuevas operaciones de fecha-valor "D", en los nuevos códigos valor denominados en céntimos de euro.

E.	NEGOCIACION Y LIQUIDACION DESPUES DE LA REDENOMINACION

Una vez concluído el proceso de redenominación, de acuerdo con los pasos detallados en los puntos anteriores, nos encontramos con toda la Deuda Pública incluída en la Central de Anotaciones registrada en cuentas de valores, propias o de terceros, que expresan sus saldos en céntimos de euro y que pueden admitir adeudos o abonos, igualmente, en céntimos de euro. No obstante, la Dirección General del Tesoro y el resto de los emisores habrán acordado, con antelación al día "D", el nominal unitario de los activos que pongan en circulación a partir de este día; por ejemplo, y como dato simplemente indicativo 10.000 euros para las Letras del Tesoro y 100 euros para los bonos y obligaciones del Estado. Estos nuevos valores nominales unitarios expresados en céntimos de euro serán tomados como referencia para las operaciones que se contraten desde el día "D", de forma que dichas operaciones tendrán que referirse a nominales de deuda que sean múltiplos de los nuevos nominales unitarios, aunque los valores objeto de las futuras contrataciones provengan del proceso de redenominación y, por tanto, estén reflejados en céntimos de euro.

En las operaciones contratadas entre Miembros del Mercado, esta condición vendrá impuesta por la determinación de nuevos importes mínimos de comunicación de operaciones al S.T.M.D. No obstante, las entidades deberán tener presente que, después de la redenominación, la unidad de registro será el céntimo de euro en todas las cuentas de valores de la Central de Anotaciones, ya sean activos redenominados o de nueva emisión. En consecuencia, todas las comunicaciones para liquidación de operaciones reflejarán el nominal en unidades de céntimo de euro y el efectivo, en su caso, en unidades de euro con dos decimales.

En la operativa con terceros tendrá que exigirse que los importes nominales contratados en las compra-ventas sean múltiplos de los nominales unitarios acordados, aunque deberá establecerse un periodo de tiempo durante el cual las Entidades Gestoras estén obligadas a admitir las órdenes de venta de sus clientes, por importes que no sean múltiplos de dichos nominales unitarios, siempre que dichas ventas sirvan para eliminar los "picos" (no múltiplos de los nuevos nominales unitarios) en las anotaciones de su Registro de Terceros.

F.	EMISIONES CON AMORTIZACIONES PROPORCIONALES

Actualmente, están incluídas en la Central de Anotaciones siete emisiones de deuda que incorporan la característica de la amortización por reducción proporcional del nominal unitario: Una con reducción del 25% y la primera amortización en el año 1.998; cinco con reducción del 33%; y otra con reducción del 25%. Teniendo en cuenta que uno de los principios generales del proceso de redenominación es el mantenimiento de las condiciones de la deuda en circulación, se hace imposible con estas emisiones efectuar la conversión utilizando como unidad inferior de redondeo el céntimo de euro. En la primera de las emisiones señaladas es necesario que el nominal unitario mínimo sea de 3 céntimos de euro, en las cinco emisiones con reducción del 33% de 1 euro y en la última de 4 céntimos de euro.

Por otra parte, el proceso general de redenominación está siendo desarrollado de forma que los redondeos se efectuen a la unidad de emisión más próxima para evitar la liquidación en efectivo de "picos", lo que aplicado a estas emisiones conlleva realizar redondeos de cierta magnitud -hasta de 1 euro en el caso de las emisiones con reducción del 33%-. La alternativa de tratar estas emisiones de manera diferente al resto de la deuda puede implicar un desarrolo infórmatico muy costoso, máxime teniendo en cuenta el reducido número de entidades implicadas.

Por este motivo, es aconsejable efectuar la redenominación de las emisiones con amortización proporcional por el sistema general aplicado al resto de las emisiones incluidas en la Central de Anotaciones, es decir, sin liquidación de efectivo y redondeando a la unidad mínima de emisión necesaria. Esta alternativa implica, en algunos casos, que las cantidades redondeadas puedan llegar a alcanzar valores de hasta 1 euro. La solución definitiva adoptada por los emisores afectados será establecida en sus respectivos acuerdos de redenominación y comunicada a los miembros del mercado.

Salvo modificaciones imprevistas, se plantea para el primer día hábil posterior al 1.1.99.

No obstante, en aquellas emisiones que recojan condiciones de amotización proporcional, el valor unitario en euros será el mínimo que permita cumplir las condiciones de amortización proporcional establecida. Este caso especial se trata en el epígrafe F.

Falta por conocer si la Agencia Estatal de Codificación confirma esta composición de los códigos valor.

En un proceso como el previsto: "de abajo arriba" y por saldos individuales, los emisores se van a encontrar con que el resultado final de la redenominación a euros de su deuda en circulación va a ser distinto de la pura aplicación mecánica del tipo de cambio peseta/euro al total nominal admitido a negociación en el Mercado de Deuda Pública en anotaciones.

En la reunión del Ecofin de octubre de 1997, se decidió que la fijación de los cambios de las monedas de los países que accedan a la tercera etapa de la UME, se producirá en el mismo momento en que se designe a dichos países; esto nos sitúa en mayo de 1998.

Los puntos anteriores implicarán que la contratación en el mercado, a partir del momento en que quede definitivamente establecida la fecha del día "D" y los códigos valor de la deuda convertida a euros, debería comenzarse a realizar teniendo en cuenta ambas circunstancias en aquellas operaciones cuya fecha de ejecución sea igual o posterior al día "D"; particularmente, en aquellos sistemas de negociación centralizada tales como las redes de "MEDAS", el Sistema Bursátil, etc.

Pendiente del dictamen jurídico

Posiciones a plazo cerradas con anterioridad al día "D" pueden dar lugar a descubiertos de céntimos, en las cuentas de valores, el día pactado para la ejecución de las compraventas a plazo (o segunda parte de una simultánea), por no coincidir exactamente el número de operaciones de cobertura, con el número de operaciones de ventas a plazo a ejecutar, aun coincidiendo el nominal de las transacciones (como  ejemplo, puede pensarse en la situación de un operador que ha cubierto 2 operaciones de venta a plazo de 100 millones de pesetas nominales cada una, con una única compra a plazo, concertada para el mismo día, por valor de 200 millones de ptas; si el cambio  peseta/euro es p.e. de 166,253, el operador se encontrará, en la fecha de vencimiento de las operaciones, con que tiene que hacer frente a un descubierto de 1 céntimo de euro).

No parece necesaria la exigencia de expedir resguardos para las operaciones "repo", a pesar de su redenominación, toda vez que, como se ha señalado, al no generar liquidaciones en efectivo, el tercero no va a verse afectado en términos financieros.

Muy probablemente, los nuevos nominales unitarios para la deuda del Tesoro serán: Bonos y Obligaciones del Estado 100 euros; Letras del tesoro 10.000 euros.